ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению главы Администрации МО «Турочакский район»

№ 654-р от «08» декабря 2016 года

**Плана создания необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании**

**«Турочакский район» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование инвестиционных проектов и проектов создания инфраструктуры (основные технико-экономические показатели; месторасположение объекта - наименование н.п.)** | **Форма собственности заказчика проекта** | **Источники финансирования (указание источников - местный бюджет; республиканский бюджет Республики Алтай; федеральный бюджет; иные источники)** | **Стоимость проекта, млн.руб.** | **Ожидаемые сроки реализации проекта (с начала проектирования)** | **Фактическое состояние инвестиционного объекта (этап подготовки или исполнения)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **ВСЕГО** |  |  | 349,7 |  |  |
|  | **РАЗДЕЛ 1- коммерческие инвестиционные проекты** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство гостиницы на берегу Телецкого озера | частная | Иные – 50,0 | 50,0 | Декабрь 2018 года | строительство |
|  | **РАЗДЕЛ 2 - проекты создания инфраструктуры** |  |  |  |  |  |
|  | **ПОДРАЗДЕЛ 2.1 - проекты создания транспортной инфраструктуры** |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство автомобильной дороги Турочак-граница Кемеровской области на участке км 1+481 — км 44+585 (Горно-Алтайск-Таштагол-Абакан). Вторая очередь строительства) | государственная | Республиканский бюджет | 24,400 | Декабрь 2017 года | проектирование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **ПОДРАЗДЕЛ 2.2 - проекты создания энергетической инфраструктуры** |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Электроснабжение улиц Ключевая, Покровская, Весенняя, Юбилейная и Светлая в с. Турочак Турочакского района Республики Алтай | муниципальная | Республиканский бюджет по конкурсу, местный бюджет софинансирование в размере 10% | По конкурсу (не менее 1,3 млн. руб.) | Декабрь 2017 года | строительство |
|  | **ПОДРАЗДЕЛ 2.3 - проекты создания инженерно-коммунальной инфраструктуры** |  |  |  |  |  |
|  | **ПОДРАЗДЕЛ 2.4 - проекты социальной инфраструктуры** |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Реконструкция (сейсмоусиление) общеобразовательной школы в с.Турочак Турочакского района (строительство)) | муниципальная | Федеральный бюджет – 260,0 млн. руб., республиканский бюджет – 13,5 млн. руб., местный бюджет -0,5 млн. руб. | 274,0 | 3 квартал 2017 года | реконструкция |