| Российская Федерация Республика Алтай Муниципальное образование «Турочакский район» Совет депутатов РЕШЕНИЕ |  | Россия Федерациязы Алтай Республика Муниципал тöзöлмö «Турачак аймак» Депутаттардын аймак Соведи ЧЕЧИМ |
| --- | --- | --- |

25.12.2008 г.                                                  с. Турочак                                                    № 9-6

О внесении изменений в решение Совета

депутатов муниципального образования

«Турочакского района» № 34-1 от 14.02.2007 г.

«О проекте решения  Турочакского районного

Совета депутатов  «О Программе  «Отходы 2004 – 2010 гг.»

муниципального образования «Турочакский район».

Совет депутатов муниципального образования «Турочакский район»

решил:

Внести в решение  Совета депутатов муниципального образования «Турочакского района» № 34-1 от 14.02.2007 г. «О проекте решения  Турочакского районного Совета депутатов  «О Программе  «Отходы 2004 – 2010 гг.» муниципального образования «Турочакский район»  следующие изменения:

# В разделе  «Паспорт муниципальной целевой Программы «Отходы (2004-2010 годы») муниципального образования «Турочакский район» позицию «Основные исполнители программы» изложить в следующей редакции:

| Основные исполнители программы | МУ «Турочакское ЖКХ»; Управление капитального строительства РА (ГУКП УКС РА); Администрации сельских поселений Турочакского района; Заинтересованные организации Турочакского района |
| --- | --- |

# Позицию «Перечень  мероприятий» изложить в следующей редакции:

| Перечень мероприятий | Мероприятия капитального строительного характера. Мероприятия по обеспечению, сопровождению и регулированию Программы. Содержание существующих полигонов твердых бытовых отходов и скотомогильников. Отвод и оформление земельных участков. |
| --- | --- |

Позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции»:

| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования – 30201,5 тысяч рублей. Объем финансирования за счет средств: республиканского бюджета - 16530 тысяч рублей, бюджет муниципального образования - 13671,5 тысяч рублей. 1-й этап – республиканский бюджет 2006 год - 500 тысяч рублей. 2-й этап – бюджет МО 2007 год - 640 тысяч рублей, 2008 год - 1441,5 тысяч рублей, 2009 год - 7270 тысяч рублей, 2010 год - 4320 тысяч рублей. республиканский бюджет 2007 год - 1500 тысяч рублей, 2008 год - 3480 тысяч рублей, 2009 год - 6050 тысяч рублей, 2010 год - 5000 тысяч рублей |
| --- | --- |

- В разделе «I. Обоснование проблемы» 6 абзац изложить в следующей редакции:

«Реализация Программы рассчитана в два этапа - 1-й - (2004-2006 гг.) и 2-й - (2007 - 2010 гг.). Необходимое финансирование ее мероприятий, предусмотренное за счет бюджетов всех уровней и различных внебюджетных источников составляет – 30.2015 млн. руб. (в. т. ч. 1-й этап – 0,5 млн. руб., 2-й этап – 29.7015 млн. руб.).»

- Приложение № 2 к муниципальной целевой программе «Отходы 2004-2010 годы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Характеристика мероприятия | Кол-во | Сроки исполнения | Источники финансирования | Исполни-тели програм-мы | Предпо- лагаемые участники программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального образования тыс.руб. | Республиканский бюджет тыс.руб. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кебезенское сельское поселение (Тулой, Кебезень, Усть-Пыжа) |
| 1 | Содержание полигонов твердых бытовых отходов и скотомогильников | 6 | 2008 г. | 15 |  | Кебезенс-кая сел/адм. |  |
|  | Тондошенское сельское поселение (Тондошка, Верх-Бийск, Санькин Аил) |
| 1 | Содержание полигонов твердых бытовых отходов и скотомогильников | 6 | 2008 г. | 15 |  | Тондошенская сел/адм. |  |
|  | Дмитриевское сельское поселение (с. Дмитриевка, с.Удаловка) |
| 1 | Содержание полигонов твердых бытовых отходов и скотомогильников | 4 | . 2008 г. | 10 |  | Дмитриевская сел/адм. |  |
| Артыбашское сельское поселение (с.Иогач, Артыбаш, с.Яйлю, с.Ново-Троицк) |
| 1 | Содержание полигонов твердых бытовых отходов и скотомогильников | 2 | 2008 г. | 50 |  | Артыбашская сел/адм.. |  |
|  | Озеро-Куреевское сельское поселение (Озеро-Куреево, Шунарак, Каначак) |
| 1 | Содержание полигонов твердых бытовых отходов и скотомогильников | 6 | 2008 г. | 15 |  | Озеро-Куреевская сел/админ |  |
|  | Турочакское сельское поселение (с.Турочак) |
| 1 | Содержание полигона твердых бытовых отходов | 1 | 2008 г. | 100 |  | Турочакская сел/адм. |  |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | 1 | 2008 г. | 70,5 |  | МУ Турочакское ЖКХ |  |
|  | Бийкинское сельское поселение(Бийка, Чуйка) |  |
| 1 | Содержание полигонов твердых бытовых отходов и скотомогильников | 4 | 2008 г. | 10 |  | Бийкинс кое сельская админ. |  |
| Курмач-Байгольское сельское поселение(с.Курмач-Байгол, с.Суронаш) |
| 1 | Содержание полигонов твердых бытовых отходов и скотомогильников | 4 | 2008 г. | 5 |  | Курмач-Байгольское сел/адм. |  |
|  | ИТОГО |  |  | 290,5 |  |  |  |
|  | Софинансирование строительства полигона с.Артыбаш |
| 1 | Строительство полигона твердых бытовых отходов и полей ассенизации с.Артыбаш (ПИР) | 1 | 2008 г. | 670 | 3480 | ГУКП УКС РА. |  |
|  | ВСЕГО |  | 2008 г. | 1441,5 | 3480 |  |  |

4. Приложение № 3 к муниципальной целевой программе «Отходы 2004-2010 годы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Характеристика мероприятия | Кол-во | Сроки исполнения | Источники финансирования | Исполнители программы | Предпо- лагаемые участники программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет тыс.руб. | Республиканский бюджет тыс.руб. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Турочакское сельское поселение (с. Турочак) |
| 1 | Содержание полигона твердых бытовых отходов | 1 | 2009 г. | 270 |  | Турочакская сел/адм. |  |
| 1 2 3 4 5 6 | Строительство полигонов твердых бытовых отходов(Турочак, Кебезень, Дмит) в.т.ч. межевание, геодезическая съёмка, изготовление технолог.карт стр-во ограждений и траншей Приобретение КамАЗ мусоровоз Приобретение контейнеров под ТБО Строительство бетонных площадок 2*2*0,3 м Строительство электролинии 200 м Строительство сторожки 4,5*4,5 м | 3 4 5 5 5 1 200 100 200 1 | 2009 г. | 580 80 150 150 200 2200 1100 600 50 150 |  | МУ «Турочакское ЖКХ» |  |
|  | ИТОГО |  |  | 4680 |  |  |  |

|  | Софинансирование строительства полигона с. Артыбаш |
| --- | --- |
| 1 | Строительство полигона твердых бытовых отходов и полей ассенизации с. Артыбаш ( в т.ч. проектирование) | 1 | 2009 г. | 2140 | 5000 | ГУКП УКС РА. |  |
| 2 | Бульдозер для полигона в с. Артыбаш | 1 | 2009 г. | 450 | 1050 | ГУКП УКС РА. |  |
|  | ВСЕГО |  | 2009 г. | 7270 | 6050 |  |  |

5. Приложение № 4 к муниципальной целевой программе «Отходы 2004-2010 годы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Характеристика мероприятия | Кол-во | Сроки исполнения | Источники финансирования | Исполнители програм-мы | Предпо- лагаемые участники программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет тыс.руб. | Республиканский бюджет тыс.руб. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 3 | Содержание и обслуживание полигонов твердых бытовых отходов в.т.ч. Турочак Дмитриевка Кебезень Приобретение контейнеров под ТБО Строительство бетонных площадок 2*2*0,3 м | 1 2 2 2 200 100 | 2010 г. | 480 270 80 130 1100 600 |  | МУ «Турочакское ЖКХ» |  |
|  | ИТОГО |  |  | 2180 |  |  |  |

|  | Софинансирование строительства полигонов |
| --- | --- |
| 1 | Строительство полигона твердых бытовых отходов и полей ассенизации с. Артыбаш | 1 | 2010 г. | 2140 | 5000 | ГУКП УКС РА. |  |
|  | ВСЕГО |  | 2010 г. | 4320 | 5000 |  |  |

7. Обязать предпринимателей установить контейнеры на обустроенных площадях около своих торговых точек для временного хранения твердых бытовых отходов в местах, согласованных с сельскими администрациями.

8. Администрации муниципального образования «Турочакский район» предусмотреть средства для реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Отходы 2004 – 2010 гг.» муниципального образования «Турочакский район» при формировании бюджетов муниципального образования на 2009 и 2010 годы.

9. Направить настоящее решение на подписание и опубликование Главе муниципального образования «Турочакский район».

| Председатель Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» ___________________ Э. В. Рябченко |  | Глава муниципального образования «Турочакский район» ___________________ Н.Я. Болтухин |
| --- | --- | --- |