РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНЦИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением главы администрации муниципального образования «Турочакский район»

от «31» декабря 2015 г. № 524

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Содержание автомобильных дорог и обеспечение благоустройства территории на 2016 - 2018 годы»**

Зарегистрирована и внесена в реестр муниципальных программ МО «Турочакский район» от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №

С. Турочак, 2015 год

1. **Паспорт ведомственной целевой программы**

**«Содержание автомобильных дорог и обеспечение благоустройства территории на 2016 - 2018 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование разработчика ведомственной целевой программы  | муниципальное казенное учреждение муниципального образования «Турочакский район» «Дорожно-хозяйственное управление» |
| Наименование муниципальной программы | **Повышение эффективности систем жизнеобеспечения на 2013-2018 годы** |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Развитие внутренней инфраструктуры  |
| Наименование ведомственной целевой программы  | Содержание автомобильных дорог и обеспечение благоустройства территории на 2016 - 2018 годы |
| Цель и задачи ведомственной целевой программы  | Цель: - Содержание автомобильных дорог и обеспечение благоустройства территории Задачи:- Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту автодорог;- Создание условий для приведения в технически исправное состояние объектов благоустройства и водоснабжения; |
| Целевые показатели ведомственной целевой программы  | Показатель цели:- Доля средств местного бюджета на мероприятия по содержание автомобильных дорог и обеспечение благоустройства территории составляет – 2,1%Показатели задачи 1:- Приведение и поддержание автодорог в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение по ним, 40% - 125,5 км.Показатели задачи 2:-Поддержание содержания объектов благоустройства, 1 ед.Показатели задачи 3:- Приведение и поддержание водопроводных сетей в технически исправном состоянии, 20%.- 7,04 км. |
| Характеристика программных мероприятий ведомственной целевой программы  | Программные мероприятия направлены на:- текущее содержание и ремонт автомобильных дорог.- текущее содержание объектов благоустройства: содержание мемориального комплекса «Никто не забыт, ничто не забыто 1941-1945»- текущее содержание и ремонт водопроводных сетей |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы  | 2016 – 2018 годы |
| Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы  | Объём финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 6345,0 тыс. рублей, в том числе:счёт средств республиканского бюджета (справочно) составит 0,0 тыс. рублей на весь срок её реализации;счёт средств федерального бюджета (справочно) составит 0,0 тыс. рублей на весь срок её реализации;счёт средств местного бюджета составит 6345,0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:2016 год – 6345,0 тыс. рублей;2017 год – 0 тыс. рублей;2018 год – 0 тыс. рублей;счёт иных средств (справочно) составит 0,0 тыс. рублей на весь срок её реализации.  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования  | Приведение и поддержание в эксплуатационном состоянии объектов дорожного хозяйства -40% - 125,5 км.Поддержание в эксплуатационном состоянии объектов благоустройства -1 ед.Приведение и поддержание в эксплуатационном состоянии объектов водопроводных сетей – 20% - 7,04 км. |

1. **Характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы функционирования, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность включения в муниципальную программу**

Основными проблемами, сдерживающими создание условий для содержание автомобильных дорог, водоснабжения и обеспечение благоустройства территории, являются:

1. Одним из основных направлений дорожной деятельности в муниципальном образовании являются мероприятия, направленные на увеличение протяженности и повышение пропускной способности автомобильных дорог. Необходимость таких мероприятий обусловлена постоянно увеличивающимися темпами роста застройки территории муниципального образования и увеличением количества транспортных средств.

В условиях возросшей интенсивности движения и нагрузки на автомобильные дороги большую актуальность приобретают мероприятия, связанные с повышением уровня содержания автомобильных дорог и улучшением их технического состояния. Учитывая тот факт, что в течение длительного времени темпы износа автомобильных дорог муниципального образования были выше темпов их восстановления и развития, значительная часть автомобильных дорог общего пользования муниципального образования имеет высокую степень износа.

Несоответствие состояния автомобильных дорог техническим регламентам и нормам может привести к увеличению числа аварийных ситуаций на автомобильных дорогах, отрицательно сказаться на безопасности дорожного движения, привести к необходимости ограничения, а также запрещения движения по таким дорогам не только грузового, но и общественного транспорта. Налицо значимость мероприятий по поддержанию бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий дорожного движения.

Требуют разрешения и другие проблемы дорожно-благоустроительного комплекса муниципального образования: износ существующего парка специализированной техники, тяжелые условия труда, уровень оплаты труда, текучесть кадров, дефицит квалифицированных работников узких специальностей.

Для решения обозначенных проблем применяется программно-целевой метод планирования бюджетных расходов, который позволяет проводить планомерную работу по формированию благоприятных условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения на них, анализировать влияние мероприятий Программы на показатели в указанной сфере, а также контролировать исполнение мероприятий Программы для достижения поставленных целей и определенных значений целевых индикаторов.

В настоящее время в муниципальном образовании находится в эксплуатации 313,8 км. дорог, по которым требуется выполнение круглогодичных мероприятий по их содержанию с целью обеспечения безопасного комфортного передвижения, модернизации, приведения их параметров к современным условиям.

2. Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, содержание памятников, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населённых пунктов.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как зоны отдыха, памятников нуждаются в ремонте и реконструкции.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства Турочакского поселения добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

3. Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим

направлением социально-экономического развития муниципального образования.

К основным проблемам водоснабжения населения края относятся:

дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием

в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

отсутствие ограждений зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения;

Сектор водоснабжения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства.

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения населенных пунктов вызвано недостаточным финансированием отрасли.

1. **Цели, задачи и сроки реализации ведомственной целевой программы**

Основной целью Программы является:

- Содержание автомобильных дорог и обеспечение благоустройства территории.

Задачами целевой программы ведомства являются:

- Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту автодорог;

- Создание условий для приведения в технически исправное состояние объектов благоустройства и водоснабжения;

Сроки реализации 2016-2018 годы.

**4. Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования**

Ожидаемым конечным результатом реализации Программы являются:

1. Приведение и поддержание в эксплуатационном состоянии объектов дорожного хозяйства -40% - 125,5 км.
2. Поддержание в эксплуатационном состоянии объектов благоустройства -1 ед.
3. Приведение и поддержание в эксплуатационном состоянии объектов водопроводных сетей – 20% - 7,04км.

Планируемые мероприятия данной подпрограммы позволят улучшить состояние дорожной сети муниципального образования.

Позволит обустроить и обновить памятник. Содержать в надлежащем порядке территорию.

Позволит улучшить состояние объектов водопроводных сетей муниципального образования.

## 5. Перечень и описание программных мероприятий

С целью эффективного использования выделенных бюджетных ассигнований на обеспечение сохранности улично-дорожной сети муниципального образования в условиях ограниченного финансирования, обеспечения нормативных транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети муниципального образования с учетом приоритетов социально-экономического развития на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту автомобильных дорог предусмотрено выполнения работ:

1. текущее содержание и ремонт автомобильных дорог.
2. текущее содержание объектов благоустройства: содержание мемориального комплекса «Никто не забыт, ничто не забыто 1941-1945»
3. текущее содержание и ремонт водопроводных сетей.

Конкретные адреса выполнения работ по планово-предупредительному ремонту улично-дорожной сети, водопроводных сетей муниципального образования определяются ежегодно до начала сезона выполнения дорожно-ремонтных работ после обследования улично-дорожной сети и водопроводных сетей муниципального образования, оформляются приложением к муниципальному заданию исполнителей мероприятий Программы, утвержденным ответственным исполнителем Программы.

**6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной целевой программы, планируемая общая оценка ее вклада в достижение соответствующей цели подпрограммы муниципальной программы**

Реализация мероприятий программы позволит достичь планируемых показателей цели подпрограммы «Содержание автомобильных дорог, водоснабжения и обеспечение благоустройства территории» Муниципальной программы «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения».

Программа обеспечивает повышение доступности услуг внутренней инфраструктуры:

- создание условий по поддержанию автодорог в нормальном состоянии с обеспечением безопасных условий движения;

- поддержание объектов благоустройства и водоснабжения в соответствии со стандартами качества;

**7. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы функционирования**

Объём финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 6345,0 тыс. рублей, в том числе:

счёт средств республиканского бюджета (справочно) составит 0,0 тыс. рублей на весь срок её реализации;

счёт средств федерального бюджета (справочно) составит 0,0 тыс. рублей на весь срок её реализации;

счёт средств местного бюджета составит 6345,0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2016 год – 6345,0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год –0 тыс. рублей;

счёт иных средств (справочно) составит 0,0 тыс. рублей на весь срок её реализации.

**8. Система управления реализации ведомственной целевой программы функционирования**

Ответственным исполнителем Программы является муниципальное казенное учреждение муниципального образования «Турочакский район» «Дорожно-хозяйственное управление» (далее – МКУ «ДХУ»).

 МКУ «ДХУ» в процессе реализации Программы:

осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделенных на реализацию Программы, своевременным выполнением в полном объеме основных мероприятий Программы;

осуществляет контроль за использованием средств бюджета, выделенных на реализацию Программы, в пределах установленной компетенции;

осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Программы.

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

«Содержание автомобильных дорог и обеспечение благоустройства территории на 2016 - 2018 годы»

**Ожидаемые конечные результаты реализации**

**ведомственной целевой программы**

**«Содержание автомобильных дорог и обеспечение благоустройства территории на 2016 - 2018 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** **цели, задачи и** **целевых****показателей ведомственной целевой программы (далее – вцп)** | **Единица****измерения** | **Значение целевых показателей ВЦП** | **Источник информации** |
| **2015 год****(факт)** | **Плановый период** |
| **2016 год** | **2017****год** | **2018****год** |
| 1 | Цель. Содержание автомобильных дорог и обеспечение благоустройства территории.  |
| 2 | Задача 1 Приведение и поддержание автодорог в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение по ним. |
| 3 | 1.1Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту автодорог  | км | Нет данных | 125,5 | 156,9 | 188,3 |  |
| 4 | Задача 2. Поддержание текущего содержания объектов благоустройства и водопроводных сетей |
| 5 | 2.1 Создание условий для приведения в технически исправное состояние объектов благоустройства | ед | Нет данных | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | 2.2Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту сетей водоснабжения. | км | Нет данных | 7,04 | 10,6 | 14,08 |  |