ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению главы Администрации МО «Турочакский район»

№ 654-р от «08» декабря 2016 года

**Плана создания необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании**

**«Турочакский район» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование инвестиционных проектов и проектов создания инфраструктуры (основные технико-экономические показатели; месторасположение объекта - наименование н.п.)** | **Форма собственности заказчика проекта** | **Источники финансирования (указание источников - местный бюджет; республиканский бюджет Республики Алтай; федеральный бюджет; иные источники)** | **Стоимость проекта, млн.руб.** | **Ожидаемые сроки реализации проекта (с начала проектирования)** | **Фактическое состояние инвестиционного объекта (этап подготовки или исполнения)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **ВСЕГО** |  |  | 349,7 |  |  |
|  | **РАЗДЕЛ 1- коммерческие инвестиционные проекты** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство гостиницы на берегу Телецкого озера  | частная | Иные – 50,0 | 50,0 | Декабрь 2018 года | строительство |
|  | **РАЗДЕЛ 2 - проекты создания инфраструктуры** |  |  |  |  |  |
|  | **ПОДРАЗДЕЛ 2.1 - проекты создания транспортной инфраструктуры** |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство автомобильной дороги Турочак-граница Кемеровской области на участке км 1+481 — км 44+585 (Горно-Алтайск-Таштагол-Абакан). Вторая очередь строительства) | государственная | Республиканский бюджет | 24,400  | Декабрь 2018 года | проектирование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **ПОДРАЗДЕЛ 2.2 - проекты создания энергетической инфраструктуры** |  |  |  |  |  |
|  | **ПОДРАЗДЕЛ 2.3 - проекты создания инженерно-коммунальной инфраструктуры** |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Строительство водопроводной сети улиц Строителей, Трофимова, Мира, Победы, Морозова, Камзаракова, Восточная в с. Турочак  | муниципальная | местный бюджет софинансирование в размере 10% | По конкурсу (не менее 1 млн. руб.) | Декабрь 2018 года | строительство |
| 2.3.2 | Устройством набережной, пирса, ремонтной базы и штрафстоянки для судов в рамках реализации приоритетного проекта «Сохранение Телецкого озера». | муниципальная | Федеральный бюджет- 237,5Республиканский бюджет -12,5местный бюджет – 15,0 | 265 | 4 квартал 2018 г. | Строительство – 250Проектирование - 15 |
| 2.3.3. | Полигон твердых коммунальных отходов, по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, урочище Колбачак | муниципальная | местный бюджет | 4,1 | 4 квартал 2018 г. | Проектирование |
| 2.3.4. | Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селах Иогач и Артыбаш Турочакского района РА» | муниципальная | местный бюджет | 4,1 | 4 квартал 2018 г. | Проектирование |
|  | **ПОДРАЗДЕЛ 2.4 - проекты социальной инфраструктуры** |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Реконструкция (сейсмоусиление) общеобразовательной школы в с.Турочак Турочакского района (строительство)) | муниципальная | Республиканский бюджет  | 30,0 | 3 квартал 2018 года | реконструкция |
| 2.4.2. | Строительство Центра искусств и досуга в с.Иогач | муниципальная | Республиканский бюджет  | 0,05 | 4 квартал 2018 г. | Проектирование |
| 2.4.3. | Детский сад в с.Иогач на 120 мест | муниципальная | Республиканский бюджет  | 40,0 | 4 квартал 2018 г. | Приобретение |